**สรุปวาระการประประชุมโครงการ Smart Services & Move เพื่อเก็บ Requirement**

**วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 17.30 น.**

**ณ บริษัท รีเทล บิซิเนส บิซิเนส โซลูชั่นส์**

---------------------------------

**วาระที่ 1 โครงการ Smart Services**

หน้าสร้าง Order

* แก้ไขหมายเลข QU เป็นหมายเลข SO
* เพิ่มช่องกรอกรหัสของ Sale
* ในภายหลังจะเปลี่ยน ASO เป็น SO (ยังไม่ต้องเปลี่ยน)

หน้า Gate Keeper

* ในหน้านี้ควรมีชื่อลูกค้า และเบอร์ติดต่อ
* สร้าง Filter เพื่อใช้กรองวันที่ และชื่อ
* เพิ่มการแสดง ภาค

หน้าใบสั่งรถ

* ต้องการให้แสดงสถานะของรถ
* เพิ่มข้อมูลการติดต่อ
* เพิ่มปุ่ม Print และปุ่ม เพิ่ม Order

\*หมายเหตุ เตรียมเอาขึ้น Server เพื่อให้ RBS ทดลอง

**วาระที่ 2 โครงการ Move**

หน้าสรุป

* ต้องแสดงระยะทาง
* ราคารายการต่างๆ ให้สรุปยอดราคาเป็นยอดเดียว
* เพิ่มข้อมูลอีเมลลูกค้า
* เพิ่มตัวแนบไฟล์ในหน้าการจ่ายเงิน